Verslag vergadering 3

27/03/2024

**Aanwezigen: Pjotr Brunain, Luca Vandeweghe, Jonas Van Kerkhove, Evert-Jan Jacobs, Thibe Provost.**

**Afwezigen: /**

1. **Wat hebben we gedaan?**

Tijdens deze sprint hebben Jonas en Pjotr samen met een beetje hulp van Thibe de inleiding herschreven. Thibe heeft aan de hand van de gegeven feedback het rapport verbeterd. Pjotr heeft een hoofdstuk geschreven met veel feedback van Jonas. Jonas heeft ook nog verder aan de wpf-applicatie, hij heeft de items van een request uit een jsonfile gehaald. Ook heeft hij dit gelinkt aan de correcte colonie en het in een mooie Gui gepresenteerd. Pjotr heeft geluisterd naar Evert-Jan en commentaar bij zijn LUA code geschreven. Hij hielp ook jonas met de wpf-applicatie door te beginnen aan de file selection . Hij heeft ook in Lua een script geschreven om de items uit te lezen en een epic en roadmap op git gemaakt. Thibe heeft dezelfde json files omgezet in een Laravel project. Hij heeft migrations en seeders gemaakt om de databank te maken. Door gebrek aan tijd is het hem niet gelukt om de apiroutes te maken. Luca heeft de volledige website gemaakt en figma afgewerkt. Hij heeft zowel een mobile als desktopversie gemaakt en meerdere css animaties.

1. **Demo’s**

Website->Luca

Wpf demo -> pjotr

Laravel->thibe

1. **Wat kan beter?**

* 2 nav bars website
* Complexiteit website
* Automatish genereren seeders?
* Mooi maken wpf?

1. **Wat doen we tegen volgende sprint?**

* Zie Roadmap Git

1. **Tips van Evert-Jan**

* Overzicht waar we willen eindigen
* Wanneer klaar?
* Dashboard
* Denk na over verhaal 🡪 maak filmpje/ demo / iets
* Pjotr dacht om een aparte computer de demo te doen een eigenlijk live demo