Verslag vergadering 4

17/04/2024

**Aanwezigen: Pjotr Brunain, Luca Vandeweghe, Jonas Van Kerkhove, Evert-Jan Jacobs, Thibe Provost.**

**Afwezigen: /**

1. **Wat hebben we gedaan?**

Tijdens deze sprint heeft Thibe gewerkt aan de api. Hij heeft al een post en get endpoint voor users, world, colonies en een get voor builderrequests met zijn location en specifiedrequest. Hij was ook beginnen met een delete maar dat bleek niet nodig. Door de sprintlabo’s van web en andere verplichtingen heeft hij nog niet verder kunnen werken. Pjotr heeft commands in Lua werkend gekregen en de wrap peripherals script herwerkt hiervoor. Ook heeft hij een main loop voor het lua programma geimplementeerd en een savestate voor lua geimplementeerd. Jonas heeft Thibe erop gewezen dat de databank moest aangepast worden en hij heeft requests omgezet naar commands die aan lua worden overgedragen. Luca is nuxt beginnen leren. Zijn eerste indruk was : “wtf da is “. Ook heeft hij een nuxt project aangemaakt en is hij begonnen aan de transfer van onze website naar nuxt framework.

1. **Demo’s**

Lua -> pjotr

Laravel api->thibe

1. **Wat kan beter?**

* Verslag van wetenschappelijk rapporteren (toch meer in detail)
* Location <-> builderRequest een op een maken

1. **Wat doen we tegen volgende sprint?**

* Zie Roadmap Git
* Api af en al wat request op de website krijgen
* Het hapbaar maken van ons idee/project

1. **Tips van Evert-Jan**

* Eens samen met evert-jan samenzitten met verslag
  + Code fragmenten uitleggen
* Zorg voor iets werkend op den opendeurdag
* Maak het hapbaar